## Slide 1
마음이음
AI 대화 기반 인지·정신건강 선별 플랫폼 — 종합 현황 보고
2026년 6월 12일 · v2 (6/11판 갱신)
👵 사용자
일상 대화 수동 선별
🩺 전문가
표준 검사 시행
🧠 일반인
마음 건강 자가점검
📦 IoT 기기
전원만 꽂는 패키징

## Slide 2
이번 주기 핵심 — 3역할 완전 분리
2026-06-12
"각 역할은 서로의 질문·판단이 절대 섞이지 않는다" — 계정 유형으로 강제
👵 사용자 (파랑)
· 일상 수다 80% + 검진 질문 20% · 7영역 수동 채점 (눈치 못 채게) · 질문 풀 3,888개 무작위 샘플 · 결과: 연결된 전문가만 열람
🩺 전문가 (청록)
· MMSE-K/MoCA-K 표준 문항 시행 · 한 문항씩 · 힌트/정답 비노출 · 환자 대시보드 (등급·추세·근거) · 열람 감사로그 + 환자측 투명성
🧠 일반인 (보라)
· 검증 척도 4종 자가점검 · PHQ-9 · GAD-7 · UCLA-3 · BFI-10 · 인지 선별 미작동 (비용 절감 겸) · 결과: 본인만 — 원문 비보존
서버 레벨 게이트: 검진 플로우=일반인 전용 · 인지 분석=사용자/전문가 전용 · mode 스푸핑 차단 — 300턴 교차 검증에서 혼입 0건

## Slide 3
트랙별 진행률
목표가 서로 다름 — 속도 비교 아님
T1 전문가용
다환자 대시보드·상세 리포트·감사로그·동의 철회 — 잔여: 검사 이력 무결성, 기관(Vertex) 요구 대응
90%
T2 사용자용
수동 선별 파이프라인 성숙 (이번 주기 모더레이션 FP·호명·응급조합 등 6건 추가 경화) — 잔여: 음성 첫응답 구조 개선(Live API)
93%
T3 일반인용
어제 15% → 오늘 85%: 계정 유형 신설 + 척도 4종 + 위기 후속 + 추이 분리 — 잔여: BFI-10 상용 라이선스 확인, 척도 추가 여지
85%
T4 IoT 패키징
리서치 v0.1 (ESP32 양산 $45~60 / LTE Cat.1 / 태블릿 파일럿 즉시 가능) — 하드웨어 착수 전
8%
진행률은 각 트랙의 자체 목표 대비 완성도 (T3는 '일반인 자가점검 v1 출시 가능' 기준)

## Slide 4
어제 이후 달라진 것 (6/11 → 6/12)
커밋 20건+
3역할 계정 분리
가입 시 사용자/전문가/일반인 선택 — 플로우·UI·분석 파이프라인 전부 역할 게이트
T3 척도 4종 완성
PHQ-9·GAD-7 + 신규 UCLA-3(외로움)·BFI-10(성격 5요인, 역채점) — 전부 수기 검산 일치
SDK 전면 교체
deprecated @google/generative-ai → @google/genai — 안전망 무손상, explicit caching 준비 완료
비용 실측
턴당: 사용자/전문가 9.8원 · 일반인 4.9원 · 검진 ~0원 (fast-path LLM 0회) — 월 1.5천~1.2만원/인
품질 경화 7건
모더레이션 死정규식 3클래스 · 호명 기계감 · 성별 친족어 · 응급 조합(가슴+식은땀 L3) · 부모 referent
검토 문서 2건
Live API (음성 6.1→3초대, TEXT 모달리티 권장) · T4 IoT 리서치 (3안 비교+통신+단계 계획)

## Slide 5
검증 현황 — 3역할 × 100턴 실시간 운전
Playwright 실브라우저 · AI가 묻고 실시간 응답
300+
오늘 실시간 턴
(역할별 100)
0
모드 혼입
빈응답·누출
4/4
장기 기억 회상
(54~70턴 간격)
7건
발견 → 6건
즉시 수정·커밋
검증된 것들
· 기억: 시드→회상 4/4 (복실이·채송화·춘천·두부, 전부 컨텍스트 윈도우 밖) + 어제 대화(문병) 이어받기 · 채점 정확도: 불가능 거래=2점 · 속담 정답=0점 · 2/3 회상=1점 · 연속 빼기=0점 · PHQ-9 11=중간 · UCLA-3 8=높음 (전부 수기 일치) · 안전: 응급 119 즉시 · 위기(9번) 후속 케어 · 회상 정답 비노출 · 화투/약주 비차단 · 인프라: 평균 응답 ~4초 · 네트워크 오류 0 · vitest 139 · 안전망 회귀 61 전수 통과
발견 즉시 수정 루프: 결함 발견 → 원인 추적 → 수정 → 회귀 테스트 고정 → 라이브 재검증 → 커밋 (오늘 6회 반복)

## Slide 6
솔직한 평가 — 개선 vs 남은 것
✅ 이번 주기 개선
· 폴백률 10% → 0% (ungrounded 필터 3단 정밀화) · 모더레이션 오차단 3클래스 박멸 (한글 경계) · 매 턴 호명 기계감 해소 (기본 무호명, 사용자 피드백 반영) · 응급 갭: 가슴+식은땀 조합 L3 (심근경색 조합) · 부모 referent 둔갑 결정적 복원 · 검진 채점 LLM 비용 0원 확인 (정규식 100%) · 회상 정답 노출 2개 변종 추가 차단
⏳ 남은 것 (정직하게)
· 음성 첫 응답 6.1초 — STT 3.2초가 구조 한계 (Live API PoC 3~4일이 해법, 검토 완료) · BFI-10 상용 라이선스 확인 필요 (연구용 무료) · C2 보호자 알림 — 기능 완성, 정책 결정 대기 · 전문가 모드 일부 다문항 일괄 출제 (MMSE 묶음 관행 — 보류 판단) · LLM 확률적 실수는 0이 아님 — 결정적 안전망을 계속 쌓는 구조로 대응 중 (회귀 61건) · IoT는 리서치 단계 — 실사용 파일럿(태블릿)이 선행 필요

## Slide 7
비용 — 실측 기반
Gemini 공시 단가 × DEBUG_USAGE 토큰 로그
구분
턴당 비용
비고
사용자·전문가 턴
약 9.8원
대화 + 인지 분석 2단 라우팅 (3.5 승급 17%만)
일반인 일상 턴
약 4.9원
분석기 미실행 — 역할 분리의 비용 효과
검진 문항 턴
약 0원
정규식 채점 100% — LLM 호출 0회 실측
음성 턴 가산
+3.5원
STT 0.1원 + Cloud TTS ~3.4원
월간 추정 (활성 1인)
· 일반인 ≈ 1,500원 · 전문가 ≈ 2,900원 · 노인(텍스트) ≈ 8,800원 · 노인(음성 위주) ≈ 12,000원 · 비용 사고 차단 장치: 모델 하이브리드 · thinking 예산 전 경로 제한 · 검진 LLM 우회 · usage 로깅 — 6/2 사고(전량 3.5)와 같은 구성이면 5~6배였을 비용 · 다음 절감 레버: explicit caching (SDK 준비 완료, 손익분기 시간당 5~9턴 — 출시 후 활성화)

## Slide 8
로드맵
2026 하반기
6월 하순
· 베타 파일럿 준비 (태블릿 키오스크 3~5가구) · C2 보호자 알림 정책 결정 → 즉시 반영 · BFI-10 라이선스 확인
7월
· Live API PoC (음성 6초→3초대) · 실사용 데이터로 질문풀 보정 · explicit caching 활성화 검토
8월
· T4 RPi 시제품 (far-field 마이크 + LTE) · 기관(병원·복지관) 제휴 협의 — Vertex 전환 대비 완료 · 일반인 척도 확장 (수면·스트레스 — 라이선스 프리 우선)
9월~
· ESP32 양산 설계 + KC 인증 검토 · 정식 출시 준비 (요금제·약관·개인정보 처리방침)
의사결정 대기: ① C2 알림 정책 ② 베타 파일럿 모집 채널 ③ Live API PoC 착수 시점